# Plan

# 面向大学生成长路径的轻量级学习与项目管理系统设计与实现

## 一、总体原则

- 先定“数据模型 + API 合同”再写页面：避免前后端反复返工。

- 每周必须产出可演示版本：随时可交付，不怕临时状况。

- 功能克制：每个阶段只做“必须项 + 1 个加分项”。

# Phase 0（0.5–1 天）：产品与范围冻结

## 核心目标

不膨胀、不跑偏

## 产出物

（文档/README 即可，轻量化输出）

- 用户故事（10 条以内）

- 模块清单：Project / Milestone / Task / Dashboard / WeeklyReview / AI

- 明确“不做”：多人协作、即时通讯、复杂权限、移动端原生

## 验收标准

能用 1 分钟讲清：核心工作流是什么、用户为什么会持续用它。

# Phase 1（1–2 天）：架构骨架 & 合同先行

## 核心目标

后端先能跑、接口先定死

### 1.1 后端骨架(SpringBoot)

搭建基础工程体系，完成核心基础能力：

- 基础工程：分层结构、统一返回体、全局异常、参数校验

- 认证：JWT 登录/注册/刷新(可选)

- 文档：Knife4j/Swagger

- 数据库：MySQL + Flyway/Liquibase(推荐 Flyway)

### 1.2 API 合同冻结(非常关键)

把核心 API 先写成 Swagger 定义（哪怕返回假数据），提前定死接口规范：

- Auth：register/login/me

- Project：CRUD + complete/archive

- Task：CRUD + status/complete

- Milestone：CRUD + complete(先占位也行)

- Stats：overview(先返回 mock)

- AI：task-breakdown(先返回 mock)

## ✅ 检查点(必须通过)

- POST /login 能成功拿到 token

- GET /me 能正常返回用户信息

- Swagger 页面能完整展示所有定义的 API 列表

# Phase 2（3–5 天）：MVP 闭环：项目 + 任务(先不追求好看)

## 核心目标

完成最小可交付版本，实现项目与任务的核心流转

### 2.1 Project CRUD

实现项目全生命周期基础操作：

- 新建/编辑/列表/详情

- 项目状态：进行中/完成/归档

### 2.2 Task CRUD(核心)

任务核心能力，实现全流程管理：

- 任务创建(关联project，可选关联milestone)

- 任务状态流转：待办→进行中→完成

- 逾期判断：due_date < today && status != 完成

### 2.3 权限隔离(必须做)

核心数据安全保障，无死角隔离用户资源：

- 所有数据查询按 user_id 强制限制

- 404/403 异常处理清晰(不泄露非当前用户的资源)

## ✅ 检查点

- 新开账号可正常CRUD自己的项目/任务数据；切换账号完全看不到对方数据

- 任务完成时自动写入 completed_at 字段（为后续统计做数据准备）

# Phase 3（3–5 天）：Milestone(阶段)与项目进度

## 核心目标

从单纯的ToDo工具升级成“项目管理工具”，也是比赛加分点

## 核心功能

- Milestone 列表展示 + 自定义排序(order_no)

- 进度计算规则：milestone 完成率 = 其下所有任务完成率

- 进度计算规则：project 完成率 = 所有任务完成率(或里程碑加权，先实现简单版)

## ✅ 检查点

- Project 详情页能按 milestone 分组展示所属任务

- milestone 进度条可根据真实数据动态更新

# Phase 4（2–4 天）：Dashboard(统计可视化，控制在 4 张图以内)

## 核心目标

做轻量化数据可视化，让评委一眼看到系统的“工作量”和使用价值

## 推荐可视化内容（3-4个即可，不做冗余）

- 近 7 天每天完成任务数（趋势图）

- 核心数据卡片：当前进行中项目数、逾期任务数、今日到期任务数

- 项目完成率排行(Top N)

- (可选加分)周热力图（展示用户每周工作强度）

## 后端开发要求

- 提供统一统计接口：GET /stats/overview，一次返回所有可视化数据，避免前端多次请求

## ✅ 检查点

- 所有可视化图表由真实业务数据驱动，空数据场景能正常展示(0 值、空数组，不报错)

- SQL 性能优化到位，添加核心索引：task(project_id,status,due_date,completed_at)

# Phase 5（2–4 天）：Weekly Review(周总结：成长反馈闭环)

## 核心目标

让工具具备“可持续使用”能力，从工具升级为大学生成长辅助载体，而非一次性用品

## 核心功能

- 周维度数据汇总：选择某周，自动统计完成任务数、完成项目数、最常做的项目

- 主观反思记录：支持用户输入本周反思(content)

- 历史记录查询：展示所有历史周总结列表，支持回溯

## ✅ 检查点

- 周起止逻辑固定（建议统一为周一到周日，避免歧义）

- (可选加分)支持周总结导出 Markdown 格式

# Phase 6（3–6 天）：AI(最后上，且只做 2 个点)

## 核心目标

让AI成为“效率增强器”，而非系统不稳定核心，只做高价值、低风险的AI能力

### 6.1 任务拆解(重点)

AI核心提效能力，辅助用户做项目规划：

- 输入：目标/项目描述/周期

- 输出：milestones + tasks(草稿形式，非直接落库)

- 强制要求：AI输出结果需经用户确认后，再执行落库操作(apply)

### 6.2 周总结润色(低风险)

轻量化AI能力，提升用户体验：

- 输入：本周自动统计数据 + 用户手动输入的反思

- 输出：100–200 字结构化总结 + 下周行动建议 3 条

# Phase 7（2–4 天）：工程化收尾：部署、演示、材料

## 核心目标

把比赛分数拿满，完成从“开发”到“交付”的全流程闭环

## 核心工作

- 一键部署：实现后端(Docker 或 jar 包) + 前端(nginx)的快速部署方案

- 演示脚本：准备标准化演示流程，10 分钟内讲清系统核心价值 + 2 分钟内展示亮点(Dashboard/AI)

## 重点风险排查

覆盖所有边界场景，避免演示翻车：

- 空数据、异常输入（如非法字符、超长时间）场景系统不崩溃

- 逾期计算、时区/日期边界（如月末、年末）计算准确

- 接口幂等性：重复点击完成、提交等按钮，系统不出现重复数据、不崩